MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA SECRETARIA EXECUTIVA ASSESSORIA ESPECIAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

BOLETIM DE MONITORAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA – CICLO 2017.

Sumário

Introdução	2

Stratec	4

Missão	4

Visão	4

Valores	4

Mapa Estratégico 2017-2021	5

Objetivos Estratégicos	6

Projetos Estratégicos	30

Indicadores Estratégicos	32

Reuniões de Avaliações Operacionais	33

Reuniões de Avaliações da Estratégia	33

# Introdução

O Planejamento Estratégico do MME, foi desenvolvido e implantado em 2017, para o período de 2017 a 2021, sustentado pelo Contrato de Serviço de Consultoria nº 04, de 3 de novembro de 2016, firmado entre a Secretaria Executiva do MME e o Consórcio Steinbeis-Sibe & Stratec. Os recursos foram provenientes do Acordo de Empréstimo nº 8095-BR do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) para o  Projeto de Assistência Técnica dos Setores de Energia e Mineral - Projeto META, conforme documentação constante no Processo SEI nº 48000.001113/2014-62 e Processo SEI nº 48000.001688/2016-47.

As justificativas que apoiaram a referida contratação foram as seguintes:

- Ausência de um sistema de Planejamento Estratégico estruturado (integrado e sistematizado) no MME, no qual com cada Secretaria operava com seus próprios planos e controles;

- Promoção de maior eficiência, eficácia e efetividade na gestão; e

- Recomendação do Tribunal de Contas da União - TCU, para que o conteúdo geral do Relatório de Gestão, fosse apresentado sob forma de um Planejamento Estratégico, com Plano de Metas e de Ações.

Os produtos finais pactuados foram:

- Plano de Trabalho;

- Formação (Nivelamento/Capacitação de Servidores e elaboração do Credo do MME Missão, Valores e Visão de Futuro);

- Relatório do Desenvolvimento e Implantação do Sistema Gerencial e Estratégico;

- Implantação do Sistema de Monitoramento do Plano Estratégico do MME;

- Relatório contendo o alinhamento do Planejamento Estratégico com os Planos e Programas Governamentais;

- Escritório de Suporte à Gestão Estratégica;

- Sistema de Relatórios, de Dashboards Operacionais e de Scorecards Estratégicos (Painel de Gestão/Indicadores);

- Campanhas de Divulgação/Disseminação do Plano;

- Relatório Final dos Trabalhos;

- Relatório da avaliação da Execução Planejadas do 1º ciclo; e

- Relatório da avaliação da Execução Planejadas do 2º ciclo.

É importante ressaltar que no início de implantação do Planejamento Estratégico, foram definidos:

Doze Projetos Estratégicos:

- Combustível Brasil;

- Contratação de Empresa de Comunicação Corporativa;

- Elaboração do PDTIC;

- Estruturação de Área de Mercado;

- Estruturação do Escritório de Processos;

- Gás para Crescer;

- Gestão de Pessoas;

- Programa de Fomento à Geração Distribuída;

- Redução de Subsídios;

- RenovaBio;

- Revitalização da Industria Mineral Brasileira; e

- Revitalização de Atividades Terrestres em E&P – REATE.

Vinte Indicadores Estratégicos de Resultados (Finalísticos):

- % da liquidação do MCP não pago;

- Índice de Realização de empreendimentos nos leilões de geração para o ano corrente;

- Índice de Risco de Déficit (Energia Elétrica);

- Previsão Expansão da Transmissão;

- Previsão da Expansão da Geração;

- Índice de Execução do Luz para Todos;

- Índice de Universalização Rural;

- Redução de Subsídios da CDE;

- Índice de Sucesso nos Leilões de Transmissão;

- Intensidade de Consumo Final em relação ao PIB;

- Proporção de Renováveis na Matriz Energética;

- Atendimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS);

- Dinâmica do Setor Mineral;

- Índice de Participação na Gestão Territorial nos Setores de Mineração;

- Relação Entre Reserva e Produção de Gás Natural;

- Relação entre Reserva e Produção de Petróleo;

- Diversificação dos Agentes no Fornecimento de Diesel;

- Diversificação dos Agentes no Fornecimento de Gasolina;

- Diversificação dos Agentes Ofertantes no Mercado de Gás Natural; e

- Índice de Sucesso nos Leilões da ANP.

Dezoito Indicadores Estratégicos de Processos e Recursos (Área Meio)

- Monitoramento do Cumprimento das Demandas dos Órgãos de Controle;

- Informações Sistematizadas (Observatório);

- Quantidade de Produtos Realizados para Comunicação Externa;

- Quantidade de Produtos Realizados para Comunicação Interna;

- Número de Relatórios e Publicações Geradas pelo MME sobre Conhecimento Energético e Geológico;

- Número de Marcos Legal Aprimorados;

- Número de Reuniões para Aprimoramento do Planejamento e Monitoramento Setorial;

- Índice de Reuniões de Integração e Alinhamento (RAO/RAE);

- Cultura de Gestão Estratégica;

- Índice de Otimização de Processos Críticos;

- Taxa de Execução Financeira;

- Taxa de Execução Orçamentária;

- Índice de Orçamento do MME aprovado na LOA;

- Índice de Satisfação em Relação às Demandas de T&I;

- Índice de Perda de Servidores;

- Percentual de Servidores em Exercício no MME Capacitados;

- Índice de Clima Organizacional; e

- Índice de Infraestrutura Física

# Stratec

Stratec - Módulo Gestão Estratégica (Software)

O software Stratec Gestão Estratégica visa garantir a implementação do planejamento estratégico e o alcance da visão de longo prazo da organização, sendo capaz de sistematizar a execução do planejamento estratégico e acompanhar o desempenho dos processos, facilitando o monitoramento de metas e projetos por parte dos gestores e alta gerência.

Utilização do software na(o):

- Comunicação interna e/ou externamente a sua estratégia;

- Desdobramento da estratégia até o nível operacional;

- Garantia da coerência das metas e projetos com a estratégia;

- Monitoramento do desempenho;

- Elaboração e no controle dos planos de ação para alcance das metas;

- Replanejamento das ações das metas não alcançadas.

Principais Vantagens:

- Acesso via web;

- Funcionalidades parametrizáveis;

- Registro do histórico de acesso e das alterações feitas pelos usuários;

- Interface com o excel – importação e exportação de dados e informações;

- Facilidade de uso;

- Envio de e-mail automático em caso de metas não atingidas e atraso de ações;

- Permeia toda a estratégia até o nível operacional.

# Missão

Formular e assegurar a execução de políticas públicas para a gestão sustentável dos recursos energéticos e minerais, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do País

# Visão

Ser uma organização de excelência na formulação de políticas públicas e na gestão dos setores de energia e mineração

# Valores

Ética e Transparência | Excelência | Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental | Inovação | Previsibilidade e Segurança Jurídica

# Mapa Estratégico 2017-2021

# Objetivos Estratégicos

# Objetivos Estratégicos Desdobramento

| OBJETIVO ESTRATÉGICO (RESULTADOS) | DESCRIÇÃO | INDICADORES EPROJETOS ASSOCIADOS |
| --- | --- | --- |
|  | Propiciar iniciativas e medidas necessárias para minimizar o risco de falta de energia, bem como de quaisquer instabilidades de acesso às fontes energéticas do país, possibilitando o atendimento pleno das necessidades da sociedade brasileira. | Indicador - Índice de Risco de Déficit (Energia Elétrica) Maior risco de déficit em todos os submercados no horizonte de 5 anos (séries sintéticas com tendência hidrológica). INDICADOR ONS/NEWAVE, CONSIDERANDO MAIOR RISCO DE DEFICIT POR SUBMERCADOS EM ATÉ A+5 (PROJEÇÃO PARA 5 ANOS) |
|  |  | Indicador - Índice de Realização de empreendimentos nos leilões de geração para o ano corrente Não detalhada |
|  |  | Indicador - Previsão da Expansão da Geração EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE GERAÇÃO VERIFICADA (MW) *indicador não gerenciável. É necessário revisar essas metas anualmente 1*Valor previsto acumulado[<Previsão da Expansão da Geração(Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico)>] |
|  |  | Indicador - Previsão Expansão da Transmissão EXPANSÃO DA EXTENSÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO (km) Consolidação conforme boletim mensal de monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro. 11/12/2017 *indicador não gerenciavel. É necessário revisar essas metas anualmente Valor previsto acumulado[<Previsão Expansão da Transmissão(Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico)>] |
|  |  | Indicador - Relação Entre Reserva e Produção de Gás Natural (RESERVAS PROVADAS DE GÁS NATURAL / PRODUÇÃO DE GÁS NATURAL POR ANO) Valor previsto acumulado[<Relação Entre Reserva e Produção de Gás Natural(Departamento de Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural)>] |
|  |  | Indicador - Relação entre Reserva e Produção de Petróleo (RESERVAS PROVADAS DE PETRÓLEO / PRODUÇÃO DE PETRÓLEO POR ANO) Os valores referente a este indicador serão fornecidos anualmente pela ANP. |
|  |  | Projeto -COMBUSTÍVEL BRASIL |
|  |  | Projeto - RENOVABIO |

Desdobramento

| OBJETIVO ESTRATÉGICO (RESULTADOS) | DESCRIÇÃO | INDICADORES EPROJETOS ASSOCIADOS |
| --- | --- | --- |
|  | Proporcionar condições para que todos os municípios e lares tenham acesso à energia, contribuindo ao desenvolvimento da sociedade e da economia nacional. | Indicador - Índice de Execução do Luz para Todos (NÚMERO DE DOMICÍLIOS ATENDIDOS / PREVISÃO DE DOMICÍLIOS A SEREM ATENDIDOS) x 100 Valor previsto acumulado[<Índice de Execução do Luz para Todos(Departamento de Políticas Sociais e Universalização do Acesso à Energia Elétrica)>] |
|  |  | Indicador - Índice de Universalização Rural (NÚMERO DE MUNICÍPIOS UNIVERSALIZADOS / TOTAL DE MUNICÍPIOS DO PAÍS) x 100 Valor previsto acumulado[<Índice de Universalização Rural(Departamento de Políticas Sociais e Universalização do Acesso à Energia Elétrica)>] |

Desdobramento

| OBJETIVO ESTRATÉGICO (RESULTADOS) | DESCRIÇÃO | INDICADORES EPROJETOS ASSOCIADOS |
| --- | --- | --- |
|  | Proporcionar e apoiar a realização de medias e ações diversas que possibilitem a racionalidade do uso da energia disponível no país, por meio de políticas e programas orientadores. | Indicador - Intensidade de Consumo Final em relação ao PIB milU$PPP constante 2011 / tep. O indicador cresce até 2020 em razão do fraco desempenho da economia. A partir de 2020 a economia retoma crescimento sustentável com recuo na intensidade da energia. Informação RAO - 11/08: Valor oficial para o indicador será informado apenas em setembro do ano subsequente. Valor realizado acumulado[<Intensidade de Consumo Final em relação ao PIB(Departamento de Informações e Estudos Energéticos)>] |
|  |  | Projeto - RENOVABIO |

Desdobramento

| OBJETIVO ESTRATÉGICO (RESULTADOS) | DESCRIÇÃO | INDICADORES EPROJETOS ASSOCIADOS |
| --- | --- | --- |
|  | Atuar institucionalmente, apoiado em pareceres técnicos para a formulação de políticas e na execução das atividades sob sua responsabilidade, de forma efetiva e racional quanto à contribuição ao desenvolvimento social e econômico do país. | Indicador - Redução de Subsídios de Subsídios da CDE {[CDE(t-1)- CDE(t)]/CDE(t-1)}<=IPCA energia elétrica (QUEDA REAL DOS SUBSÍDIOS DA CDE) Esta ação está sendo coordenada em conjunto SE e SEE. No atual cronograma o Grupo de Trabalho (participação da Aneel, EPE, CCEE, e Ministério – ASSEC, SPE, SEE, SE) tem até o final de 2017 para concluir os trabalhos e estabelecer as propostas de redução da CDE. As propostas serão encaminhadas com os respectivos atos legais que serão necessários para sua implementação. A expectativa é que estas ações sejam implementadas após janeiro de 2018. Desse modo, a meta para 2017 é zero. A meta para os anos posteriores somente poderão ser definidas após a conclusão do trabalho do Grupo. |
|  |  | Projeto - Estruturação da Área de Mercado . |
|  |  | Projeto - Redução de Subsídios |

Desdobramento

| OBJETIVO ESTRATÉGICO (RESULTADOS) | DESCRIÇÃO | INDICADORES EPROJETOS ASSOCIADOS |
| --- | --- | --- |
|  | Apoiar a geração e a transmissão de recursos energéticos, bem como a exploração de recursos minerais, de forma sustentável em prol do aproveitamento eficiente e eficaz dos recursos existentes no país. | Indicador - Atendimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) NÚMERO DE EMPRESAS QUE ATUAM EM PELO MENOS 1 (UM) ODS SOCIOECONÔMICO E 1 (UM) ODS AMBIENTAL, NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS, PARÁ, BAHIA E GOIÁS. METAS: AVALIAÇÃO DE 2 (DUAS) EMPRESAS POR ESTADO. 2017: 1 empresa em MG;2018: 1 empresa em MINAS GERAIS 2019: 2 empresas no PARÁ; 2020: 2 empresas na BAHIA; 2021: 2 empresas em GOIÁS |
|  |  | Indicador - Proporção de Renováveis na Matriz Energética (OFERTA INTERNA DE RENOVÁVEIS/OFERTA INTERNA TOTAL DE ENERGIA) x 100 Valores em %. Altas taxas de crescimento para geração eólica, pequena recuperação da geração hidráulica, aumento no % de mistura do biodiesel, aumento na produção de celulose e preços de mercado para a gasolina, garantem o aumentos na proporção das renováveis na matriz energética. |
|  |  | Projeto - RENOVABIO |
|  |  | Projeto - GÁS PARA CRESCER |

Desdobramento

| OBJETIVO ESTRATÉGICO (RESULTADOS) | DESCRIÇÃO | INDICADORES EPROJETOS ASSOCIADOS |
| --- | --- | --- |
|  | Proporcionar um ambiente que transmita e gere confiança, incentive e premie a inovação, que contribua à competitividade dos setores de energia e mineração atuantes no país, como referência aos mercados nacional e internacional, | Indicador - % da Liquidação do MCP não Pago (GSF não repactuado (liminar) + outros valores não pagos + inadimplência) /Total Contabilizado Energia comercializada é contabilizada no mês seguinte e liquidada 2 meses após. |
|  |  | Indicador - Dinâmica do Setor Mineral SOMATÓRIO DO NÚMERO DE REQUERIMENTOS: DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA, DE REGISTRO DE LICENÇA, DE REGISTRO DE EXTRAÇÃO, DE LAVRA GARIMPEIRA E DE LAVRA |
|  |  | Indicador - Diversificação dos Agentes no Fornecimento de Diesel NÚMERO DE AGENTES COM PARTICIPAÇÃO RELEVANTE (>1,0%) NO FORNECIMENTO (REFINO, FORMULAÇÃO E IMPORTAÇÃO) DE DIESEL Justificativa para as metas propostas: face o reposicionamento da Petrobras no mercado e o seu programa de desinvestimento, é esperado que haja crescimento da participação de mercado de outros agentes. Por tratar-se de atividades que demandam infraestrutura robusta, certo grau de expertise e capital de giro elevado, os movimentos são morosos. |
|  |  | Indicador - Diversificação dos Agentes no Fornecimento de Gasolina NÚMERO DE AGENTES COM PARTICIPAÇÃO RELEVANTE (>1,0%) NO FORNECIMENTO (REFINO, FORMULAÇÃO E IMPORTAÇÃO) DE GASOLINA Justificativa para as metas propostas: face o reposicionamento da Petrobras no mercado e o seu programa de desinvestimento, é esperado que haja crescimento da participação de mercado de outros agentes. Por tratar-se de atividades que demandam infraestrutura robusta, certo grau de expertise e capital de giro elevado, os movimentos são morosos. |
|  |  | Indicador - Diversificação dos Agentes Ofertantes no Mercado de Gás Natural NÚMERO DE AGENTES OFERTANTES DE GÁS NATURAL Na indústria do gás natural, há distinção entre produtor e ofertante de gás natural. O primeiro refere-se ao agente que produz gás natural nos campos, precisando realizar o escoamento e tratamento/processamento antes de ofertar o gás natural processado ao mercado. O segundo refere-se ao agente que oferta o gás natural já processado ao mercado, ou seja, negocia o gás natural produzido ou importado. No Brasil, quase todos os produtores negociam o gás natural produzido com o produtor dominante (Petrobras), de modo que este último acaba sendo o ofertante do gás natural. O acompanhamento deste indicador é relevante, pois o aumento de ofertantes de gás natural no mercado indica a possibilidade de aumento da competição na oferta. |
|  |  | Indicador - Índice de Sucesso nos Leilões da ANP (# ÁREAS ARREMATADAS / # ÁREAS OFERTADAS) x 100 |
|  |  | Indicador - Índice de Sucesso nos Leilões de Transmissão (INVESTIMENTO EM REAIS ARREMATADOS NOS LEILÕES / INVESTIMENTO EM REAIS OFERTADOS NOS LEILÕES) x 100 - Meta = 80% Há planejado para 2018 a realização de dois leilões de transmissão: - LEILÃO DE TRANSMISSÃO Nº 002/2018 (realizado em 28/06/2018) - LEILÃO DE TRANSMISSÃO Nº 004/2018 (a se realizar em dezembro/2018) O indicador encontra-se atualizado de acordo com o resultado do LEILÃO DE TRANSMISSÃO Nº 002/2018 e será novamente atualizado após a realização do LEILÃO DE TRANSMISSÃO Nº 004/2018. |
|  |  | Projeto - COMBUSTÍVEL BRASIL |
|  |  | Projeto - RENOVABIO |
|  |  | Projeto - REATE |

Desdobramento

| OBJETIVO ESTRATÉGICO (PROCESSOS FINALÍSTICOS) | DESCRIÇÃO | INDICADORES E PROJETOS ASSOCIADOS |
| --- | --- | --- |
|  | Aprimorar os marcos legais e regulatórios das atividades finalísticas do MME, visando maior celeridade e segurança jurídica para a atuação do Ministério junto aos Órgãos Vinculados e à Sociedade. | Indicador - Número de Marcos Legal Aprimorados (Número de Marco Legal aprovados)/(Número de Marco Legal demandados)*100 Marco Legal compreende: Medidas Provisórias, Projetos de Lei oriundos do Poder Executivo, Decretos e Resoluções do CNPE. Previsões da Meta para 2018: 1 - Medidas Provisórias; 1 - Projetos de Lei oriundos do Poder Executivo; 2 - Decretos; 20 - Resoluções do CNPE. Metas de 2018, 2019, 2020 e 2021, ajustadas em decorrência do realizado em 2017. |

Desdobramento

| OBJETIVO ESTRATÉGICO (PROCESSOS FINALÍSTICOS) | DESCRIÇÃO | INDICADORES E PROJETOS ASSOCIADOS |
| --- | --- | --- |
|  | Promover a eficiência operacional através da execução da gestão estratégica, por meio da participação efetiva e do monitoramento junto aos setores energéticos e minerais, contribuindo ao alcance dos resultados projetados. | Número de Reuniões para Aprimoramento do Planejamento e Monitoramento Setorial (Número de Reuniões Realizadas) / (Número de Reuniões Previstas) *100 Somatório do número de reuniões para aprimoramento do Planejamento e Monitoramento Setorial, referentes as Reuniões do PPI (2), PAC (2), CMSE (12) e CNPE (2). |
|  |  | REATE (Projeto ativo) |

Desdobramento – Aprimorar o Planejamento e o Monitoramento Setorial

| OBJETIVO ESTRATÉGICO (PROCESSOS FINALÍSTICOS) | DESCRIÇÃO | INDICADORES E PROJETOS ASSOCIADOS |
| --- | --- | --- |
|  | Ampliar a participação na gestão territorial do país, participando ativamente da definição e do monitoramento de regras e diretrizes sobre o planejamento e o ordenamento do território nacional. | Índice de Participação na Gestão Territorial nos Setores de Mineração (NÚMERO DE ZONEAMENTOS ECOLÓGICO-ECONÔMICOS - ZEE ESTADUAIS OU FEDERAIS AVALIADOS QUE INCLUAM A ATIVIDADE MINERÁRIA NO ORDENAMENTO TERRITORIAL) X 100. 10 ZEE avaliados no período 2017-2021, sendo: um em 2017; três em 2018; e dois ao ano de 2019 a 2021 |

Desdobramento

| OBJETIVO ESTRATÉGICO (PROCESSOS FINALÍSTICOS) | DESCRIÇÃO | INDICADORES E PROJETOS ASSOCIADOS |
| --- | --- | --- |
|  | Ampliar, divulgar, gerir e sistematizar o conhecimento adquirido, consolidado e gerado pelo MME para os setores energético e geológico, contribuindo, como referência, ao desenvolvimento e fortalecimento setorial. | Número de Relatórios e Publicações Geradas pelo MME sobre Conhecimento Energético e Geológico. (Relatórios e Publicações Geradas)/(Relatórios e Publicações Demandadas)*100 SPE = 15, SEE = 15, SPG = 42, SGM = 4 |

Desdobramento

| OBJETIVO ESTRATÉGICO (PROCESSOS FINALÍSTICOS) | DESCRIÇÃO |  | INDICADORES E PROJETOS ASSOCIADOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ampliar, fortalecer e consolidar a atuação do MME como principal ator estratégico, articulador de diretrizes e da operacionalização de políticas, programas e projetos setoriais, relacionados a minas e energia. | Monitoramento do Cumprimento das Demandas dos Órgãos de Controle (Nº de DEMANDAS ATENDIDAS / Nº de DEMANDAS RECEBIDAS) x 100 Trata-se de um indicador gerencial amplo que indica o percentual de atendimento durante o exercício ou período estipulado, sem mencionar o prazo de atendimento, os motivos do não atendimento ou se as recomendações foram atendidas dentro do prazo estipulado pelo órgão demandante. A meta ideal é atendermos todas as exigências durante o exercício em que forem demandadas, dentro do prazo estipulado pelos órgãos de controle, sem necessidade de prorrogação, ou seja: DEMANDAS RECEBIDAS=0 e CUMPRIMENTO DE DEMANDAS DOS ÓRGÃOS CONTROLE INTERNO E EXTERNO=100%. |  |

Desdobramento

| OBJETIVO ESTRATÉGICO (PROCESSOS DE APOIO) | DESCRIÇÃO | INDICADORES E PROJETOS ASSOCIADOS |
| --- | --- | --- |
|  | Promover a racionalização, a integração, a padronização e a desburocratização dos procedimentos internos de trabalho, com vistas ao aumento da eficiência, da eficácia e, consequentemente, da efetividade da atuação do MME. | Índice de Otimização de Processos Críticos (NÚMERO DE PROCESSOS CRÍTICOS OTIMIZADOS / TOTAL DE PROCESSOS CRÍTICOS PRIORIZADOS) x 100 |

Desdobramento

| OBJETIVO ESTRATÉGICO (PROCESSOS DE APOIO) | DESCRIÇÃO | INDICADORES E PROJETOS ASSOCIADOS |
| --- | --- | --- |
|  | Aprimorar os modelos de governança, relacionados à atuação institucional, bem como aos planos e à articulação setoriais, promovendo regras claras e condições necessárias ao exercício pleno e efetivo da missão do MME. | Cultura de Gestão Estratégica (Médias das Notas Atribuídas Apuradas) / (Médias das Notas Prevista) *100 Critérios: Existência de Projetos Estratégicos 0, 1 e 3; Mensuração dos Indicadores 0,1 e 3; Reuniões das Avaliações da Estratégica 0,1 e 3. |

Desdobramento

| OBJETIVO ESTRATÉGICO (PROCESSOS DE APOIO) | DESCRIÇÃO | INDICADORES E PROJETOS ASSOCIADOS |
| --- | --- | --- |
|  | Estabelecer, sistematizar e gerir o fluxo de informações e conhecimentos dos setores energético e mineral, consolidados ou produzidos pelo MME, por meio da consolidação de informações setoriais disponibilizadas pelos Órgãos Vinculados. | Informações Sistematizadas (Observatório) Observatório (Banco de Dados) de Minas e Energia |

Desdobramento

| OBJETIVO ESTRATÉGICO (PROCESSOS DE APOIO) | DESCRIÇÃO | INDICADORES E PROJETOS ASSOCIADOS |
| --- | --- | --- |
|  | Promover comunicação clara, direta, objetiva, tempestiva, ágil, oportuna, consistente e acessível, que transmita as informações necessárias ao alinhamento e à comunicação da estratégia, junto aos públicos interno e externo. | Quantidade de Produtos Realizados para Comunicação Externa CRITÉRIO 1 Matérias para o site CRITÉRIO 2 Entrevistas CRITÉRIO 3 Fotos CRITÉRIO 4 Postagem em redes sociais + Campanha CRITÉRIO 5 Publicação da Agenda de autoridades CRITÉRIO 6 Publicações de boletins |
|  |  | Quantidade de Produtos Realizados para Comunicação Interna CRITÉRIO 1 Gestão de contratos CRITÉRIO 2 Fac-Simile CRITÉRIO 3 Clipping CRITÉRIO 4 Monitoramento CRITÉRIO 5 Clipping de Rádio e TV CRITÉRIO 6 Atendimento por telefone CRITÉRIO 7 Matéria para Comunidade |

Desdobramento

| OBJETIVO ESTRATÉGICO (PROCESSOS DE APOIO) | DESCRIÇÃO | INDICADORES E PROJETOS ASSOCIADOS |
| --- | --- | --- |
|  | Assegurar maior proximidade entre as diversas áreas e unidades da Instituição, favorecendo as ações de natureza transversal e a atuação coletiva, interdisciplinar, em prol do aumento da eficiência operacional e do alcance dos resultados projetados. | Índice de Reuniões de Integração e Alinhamento (RAO/RAE) RAO (Reunião de Avaliação Operacional) e RAE (Reunião de Avaliação Estratégica) Os dois ciclos iniciais das reuniões foram realizadas de acordo com o contrato firmado com a empresa consultora. |

Desdobramento

| OBJETIVO ESTRATÉGICO (RECURSOS) | DESCRIÇÃO | INDICADORES E PROJETOS ASSOCIADOS |
| --- | --- | --- |
|  | Implementar gestão moderna de pessoas com mecanismos claros e objetivos de desenvolvimento, de incentivo e de reconhecimento, proporcionando clima organizacional positivo e favorável à integração e ao comprometimento. | Índice de Clima Organizacional (NÚMERO DE ITENS AVALIADOS POSITIVAMENTE / NÚMERO TOTAL DE ITENS) x 100 CRITÉRIOS INCIALMENTE IDENTIFICADOS: TRABALHO EM EQUIPE, MOTIVAÇÃO, RELACIONAMENTO INTERPESSOAL, INFRAESTRUTURA, VALORIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO, ADESÃO A PROJETOS DE QUALIDADE DE VIDA - DEFINIR QUE PROJETOS DEVEM SER CONSIDERADOS, IDENTIDADE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTROS. Considerando que a partir da pesquisa realizada haverá intervenções para melhorias do clima, alteramos a periodicidade para bienal. As metas foram remanejadas em decorrência de falta recursos para execução da pesquisa em 2017. |
|  |  | Índice de Perda de Servidores [SAÍDA DE SERVIDORES/(SAÍDA + ENTRADA)] X 100 Considerando a formula adotada Egressos/ingressos+egressosX100 e o resultado apurado até março do corrente 21/(26+21)*100=44,68% e como não há expectativas de mudança no cenário foram estimadas as metas indicadas nas colunas de 2017 a 2021. |
|  |  | Percentual de Servidores em Exercício no MME Capacitados (QUANTIDADE TOTAL DE SERVIDORES EM EXERCÍCIO NO MME CAPACITADOS / QUANTIDADE TOTAL DE SERVIDORES EM EXERCÍCIO NO MME) x 100 |

Desdobramento

| OBJETIVO ESTRATÉGICO (RECURSOS) | DESCRIÇÃO | INDICADORES E PROJETOS ASSOCIADOS |
| --- | --- | --- |
|  | Manter infraestrutura física adequada e modernizar infraestrutura tecnológica necessária ao desempenho das áreas finalísticas e de apoio, assegurando eficiência, racionalidade e eficácia à atuação do MME | Índice de Infraestrutura Física (NÚMERO DE AVALIAÇÕES POSITIVAS REALIZADAS / NÚMERO TOTAL DE AVALIAÇÕES FEITAS) x 100 MÉDIA ARITMÉTICA DAS NOTAS ATRIBUÍDAS PARA OS SEGUINTES CRITÉRIOS: - CRITÉRIO 1: AVALIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE; - CRITÉRIO 2: AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA (ESPAÇO FÍSICO DE TRABALHO (layout, tamanho, iluminação, mobiliário, ar); - CRITÉRIO 3: AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (LIMPEZA, AR, TELEFONE, PROBLEMAS RELACIONADOS À INFRAESTRUTURA); - CRITÉRIO 4: SEGURANÇA FÍSICA. (VARIÁVEIS A SEREM INCLUÍDAS NA PESQUISA DE CLIMA, PARA COLETA ANUAL ÚNICA) |
|  |  | Índice de Satisfação em Relação às Demandas de T& I(TOTAL DE AVALIAÇÕES POSITIVAS / TOTAL DE AVALIAÇÕES) x 100 INCLUINDO HARDWARE E SOFTWARE |

Desdobramento

| OBJETIVO ESTRATÉGICO (RECURSOS) | DESCRIÇÃO | INDICADORES E PROJETOS ASSOCIADOS |
| --- | --- | --- |
|  | Elevar a eficiência da gestão e alocação dos recursos financeiros, buscando alinhamento entre a alocação orçamentária e a estratégia, com foco nos projetos em iniciativas e projetos estratégicos da Instituição. | Taxa de Execução Financeira (VOLUME DE RECURSOS FINANCEIROS EFETIVAMENTE PAGOS / VOLUME TOTAL DO LIMITE FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELA STN/MF) x 100 |
|  |  | Taxa de Execução Orçamentária (VOLUME DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EMPENHADOS / VOLUME TOTAL DO LIMITE DE EMPENHO) x 100 |

Desdobramento

| OBJETIVO ESTRATÉGICO (RECURSOS) | DESCRIÇÃO | INDICADORES E PROJETOS ASSOCIADOS |
| --- | --- | --- |
|  | Assegurar a obtenção e disponibilização de recursos financeiros e orçamento adequados à atuação do MME, a fim de que possa realizar com eficiência e racionalidade seus processos e alcançar efetividade em relação à sua missão institucional. | Índice de Orçamento do MME aprovado na LOA (PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA APRESENTADA PELO MME / LOA SANCIONADA) x 100 |

Desdobramento

# Projetos Estratégicos

# Indicadores Estratégicos

# Reuniões de Avaliações Operacionais

# Reuniões de Avaliações da Estratégia